| 47. Табела 5.2 Спецификација предмета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Студијски програм : АРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |  |
| Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије |  |  |  |  |  |
| Назив предмета: ТЕХНОЛОГИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА |  |  |  |  |  |
| Наставник: Милорад С. Златановић |  |  |  |  |  |
| Статус предмета: Обавезни |  |  |  |  |  |
| Број ЕСПБ: 3 |  |  |  |  |  |
| Услов: нема |  |  |  |  |  |
| Циље предмета Стицање основног теоретског и практичног знања из области Технологије и организације грађења. Детаљније о изради и примени динамичких планова. |  |  |  |  |  |
| Исход предмета Знања стечена из овог предмета требало би да омогуће самосталну анализу, припрему и извођење радова на објектима високоградње, рационално и економично уз примену савремених метода планирања и управљања. |  |  |  |  |  |
| Садржај предмета Теоријска настава (2+0):1. Уводно предавањe. Показатељи машинске производње. Избор и примена грађевинске механизације с обзиром на технологију и организацију грађења.2. Подела грађевинских машина према врсти рада. Грађевинска механизација за земљане радове, и за транспорт и вучу са технолошким шемама рада. 3. Машине за пренос и дизање са технолошким шемама рада. Машине за бетонске радове са технолошким шемама рада. 4. Трошкови машинске производње и јединична цена машинског рада. Избор грађевинске механизације, опреме и уређаја. 5.Технологија изградње појединих врста грађевинских објеката (класичних, монтажних), са примерима изведених објеката. 6. Уводно предавање у организацију грађења. Студија ехнолошког процеса. Метода дијаграма тока. Метода карте процеса. 7. Мерење рада и нормирање. Зараде. Методе планирања.Подела планова. Статички планови. Динамички планови. 8. Паралелни динамички план напредовања радова. Дијаграм укључења радне снаге, механизације, материјала и финансија. 9. Техника мрежног планирања. Анализа структуре код мрежног планирања. 10. Анализа времена код мрежног планирања. Терминирање мрежних планова. 11. Пројекат организације грађења. Фазе и подлоге за израду пројекта организације грађења. 12. Организација монтажне градње. Основне активности монтажне градње. 13. Методе извођења монтажних радова. Избор методе монтаже и механизагије. Класификација монтажних елемената. Технолошки процес монтаже. 14. Теренска настава. Посета градилишту – пројектном бироу. Упознавање са изградњом – пројектовањем организације грађења објекта уз објашњења. 15. Рекапитулација појединих поглавља по избору студената. Задржавање на најбитнијим елементима Практична настава: Вежбе (0+1) Вежбе прате предавања и програм вежби је идентичан програму предавања. Посета градилишту, пројектном бироу, фабрици-полигону за производњу префабрикованих бетонских елемената, као допунски вид наставе а у циљу успешније израде пројекта. |  |  |  |  |  |
| Литература М. Златановић, Б. Матејевић: Технологија и организација грађења, Грађевински факултет, Ниш, 2013. А. Стефановић: Грађевинске машине, Грађевинска Књига, Београд, 1977. Б. Трбојевић: Организација грађевинских радова, Грађевинска Књига, Београд, 1988. |  |  |  |  |  |
| Број часова активне наставе | Теоријска настава: 2 |  |  | Практична настава: 1 |  |
| Методе извођења наставе: Предавања: метода живе речи уз примену савремених аудиовизуелних средстава. Вежбе: методе вежбања ради утврђивања и примене стечених знања уз помоћ и самостално. Домаћи задаци предвиђени за надокнађивање пропуштених вежби, као и за поправљање урађеног. Консултације, теренска настава, пројекат. Знање се проверава кроз дискусију и израду пројекта |  |  |  |  |  |
| Оцена знања (максимални број поена 100) |  |  |  |  |  |
| Предиспитне обавезе |  | поена 30 | Завршни испит |  | поена 70 |
| активност у току предавања |  | 5 | писмени испит |  | 30 |
| активност на вежбама |  | 5 | усмени испит |  | 40 |
| графички радови |  | 20 |  |  |  |