| 104. Табела 5.2 Спецификација предмета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Студијски програм/студијски програми : Грађевинарство |  |  |  |  |
| Врста и ниво студија: Основне академске студије |  |  |  |  |
| Назив предмета: ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА СА ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ |  |  |  |  |
| Наставник: Милорад С. Златановић |  |  |  |  |
| Статус предмета: Обавезни |  |  |  |  |
| Број ЕСПБ: 5 |  |  |  |  |
| Услов: нема претходних предмета |  |  |  |  |
| # Циљ предмета Стицање теоретског и практичног знања о технологији грађења; о типовима и врстама грађевинске механизације, као и о могућностима њихове примене. |  |  |  |  |
| Исход предмета Оспособљавање студената за адекватну и рационалну примену грађевинске механизације, као и стицање потребних знања из области технологије грађења и грађевинске механизације потребних за праћење предмета из области Организације и технологије грађења. |  |  |  |  |
| Садржај предмета Теоријска наставa : (2+0) 1. Уводно предавања са историјским развојем грађевинске механизације и технологије грађења. Показатељи машинске производње. 2. Подела грађевинских машина према врсти рада. Избор и примена грађевинске механизације с обзиром на технологију и организацију грађења. 3. Грађевинска механизација за земљане радове (багери, дозери, утоваривачи, ваљци) са технолошким шемама рада. 4. Машине за транспорт и вучу (камиони, кипери, дампери, тегљачи) са технолошким шемама рада. 5. Машине за пренос и дизање (кранови, ауто дизалице, виљушкари) са технолошким шемама рада. 6. Машине за бетонске радове (мешалице за бетон и малтер, ауто мешалице, фабрике бетона, бетонске пумпе, вибратори) са технолошким шемама рада. 7. Машине и уређаји за обраду и припрему арматуре, са технолошким шемама рада. 8. Машине за префабрикацију бетонских елемената. Технологија израде, транспорта и монтаже елемената на објекту. 9. Техно економски показатељи машинског рада. Трошкови машинске производње и јединична цена машинског рада. 10. Оптимални избор грађевинске механизације, опреме и уређаја; за чисто машински рад и делимично извршене машинским путем. 10. Студија технолошког процеса. Метода дијаграма тока. Метода карте процеса. Са примерима из грађевинске производње. 12. Технологија изградње појединих врста грађевинских објеката (класичних, монтажних), са примерима изведених објеката. 13. Технологија изградње појединих врста грађевинских објеката (санација оштећених објеката), са примерима изведених објеката. 14. Теренска настава. Посета градилишту. Упознавање са грађевинском механизацијом и технологијом грађења, уз потребна објашњења. 15. Рекапитулација појединих поглавља по избору студената. Задржавање на најбитнијим елементима. Практична настава: Вежбе (0+2) Програмом је предвиђено: Синхронизацију ископно утоварних машина са транспортним средствима, Оптимални избор грађевинске механизације. |  |  |  |  |
| # Литература М. Златановић, Б. Матејевић: Технологија и организација грађења, Грађевински факултет, Ниш, 2013. А. Стефановић: Грађевинске машине, Грађевинска књига, Београд, 1977. Б. Трбојевић: Грађевинске машине, Грађевинска књига, Београд, 1980. |  |  |  |  |
| Број часова активне наставе | Теоријска настава: 2 |  | Практична настава: 2 |  |
| Методе извођења наставе: Предавања: метода живе речи уз примену савремених аудиовизуелних средстава. Вежбе: методе вежбања ради утврђивања и примене стечених знања уз помоћ и самостално. Домаћи задаци предвиђени за надокнађивање пропуштених вежби, као и за поправљање урађеног. Консултације, теренска настава, пројекат. Знање се проверава кроз дискусију и израду пројекта |  |  |  |  |
| Оцена знања (максимални број поена 100) |  |  |  |  |
| Предиспитне обавезе | поена 30 | Завршни испит |  | поена 70 |
| активност у току предавања | 5 | писмени испит |  | 30 |
| активност на вежбама | 5 | усмени испит |  | 40 |
| графички радови | 20 |  |  |  |