| 206. Табела 5.2 Спецификација предмета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Студијски програм: ГРАЂЕВИНАРСТВО |  |  |  |  |  |
| Врста и ниво студија: Основне академске студије |  |  |  |  |  |
| Назив предмета: ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА I |  |  |  |  |  |
| Наставник: Милорад С. Златановић |  |  |  |  |  |
| Статус предмета: Обавезни |  |  |  |  |  |
| Број ЕСПБ: 5 |  |  |  |  |  |
| Услов: Технологија грађења са механизацијом |  |  |  |  |  |
| Циљ предмета Стицање основног теоретског и практичног знања из организације градјенја. Детаљније о изради и примени динамичких планова и изради пројекта организације грађења. |  |  |  |  |  |
| Исход предмета Знања стечена из овог предмета треба да омогуће студентима самостално планирање и извођење радова на грађевинским објектима, рационално и економичмо уз примену савремених метода планирања и управљања. |  |  |  |  |  |
| Садржај предмета Теоријска настава (2+0) 1. Уводно предавање. Принципи и методе научне организације рада. 2. Производња. Грађевинска производња. Производни процес грађевинског објекта. 3. Губици у грађевинској производњи (радног времена, рада грађевинских машина и уређаја, материјала, енергије, ...). 4. Предмер грађевинских радова, са примерима за различите грађевинске објекте. Предрачун радова. Трошкови радне снаге и материјала. Примери из грађевинске производње. 5. Нормирање у грађевинарству. Анализа цена – калкулација грађевинских радова. 6. Бруто и нето зараде радника. Режијски и други општи трошкови, са примерима из грађевинарства. 7. Методе планирања. Подела планова. Статички планови. Динамички планови. 8. Паралелни динамички план напредовања радова. Дијаграм укључења радне снаге, механизације, материјала и финансија. 9. Техника мрежног планирања. Анализа структуре код мрежног планирања. 10. Анализа времена код мрежног планирања.Терминирање мрежних планова. Циклограмско планирање. 11. Пројекат за грађење објекта. Фазе и подлоге за израду пројекта за грађење објекта. 12. Организација монтажне градње. Основне активности монтажне градње. 13. Методе извођења монтажних радова. Избор методе монтаже и механизагије. Класификација монтажних елемената. Технолошки процес монтаже. 14. Теренска настава. Посета градилишту – пројектном бироу. Упознавање са изградњом – пројектовањем организације грађења објекта уз објашњења. 15. Рекапитулација појединих поглавља по избору студената. Задржавање на најбитнијим елементима. Практична настава: Вежбе (0+2) Вежбе прате предавања и програм вежби је идентижан програму предавања. Посета градилишту, фабрици-полигону за производњу префабрикованих бетонских елемената као допунски вид наставе а у циљу успешније израде графичких радова. |  |  |  |  |  |
| Литература М. Златановић, Б. Матејевић: Технологија и организација грађења, Грађевински факултет, Ниш, 2013. Б. Трбојевић: Организација грађевинских радова, Грађевинска књига, Београд, 1988. |  |  |  |  |  |
| Број часова активне наставе | Теоријска настава: 2 |  |  | Практична настава: 2 |  |
| Методе извођења наставе: Предавања: метода живе речи уз примену савремених аудиовизуелних средстава. Вежбе: методе вежбања ради утврђивања и примене стечених знања уз помоћ и самостално. Домаћи задаци предвиђени за надокнађивање пропуштених вежби, као и за поправљање урађеног. Консултације, теренска настава, пројекат. Знање се проверава кроз дискусију и израду пројекта. |  |  |  |  |  |
| Оцена знања (максимални број поена 100) |  |  |  |  |  |
| Предиспитне обавезе |  | поена 30 | Завршни испит |  | поена 70 |
| активност у току предавања |  | 5 | писмени испит |  | 30 |
| активност на вежбама |  | 5 | усмени испит |  | 40 |
| графички радови |  | 20 |  |  |  |